ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник курсового проєкту

Т.М. Заболотня    “ 	” 		2026р.

## Календарний план-графік

виконання курсового проєкту

з дисципліни «Програмування»

студентом Січкарем Максимом Ігоровичем

| № | Назва етапів розроблення | Термін виконання | Позначки керівника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвердження теми курсового проєкту. Аналіз літератури з ООП, MVVM та шаблонів проєктування. Формування технічного завдання. | 17.02.2026 |  |
| 2 | Аналіз предметної області та постановки задачі. Визначення основних transition-сценаріїв. | 24.02.2026 |  |
| 3 | Проєктування загальної архітектури застосунку (Functional / Non-Functional Architecture). Вибір шаблонів проєктування та їх ролей у системі. Перше узгодження з керівником. | 05.03.2026 |  |
| 4 | Проєктування структури модулів та класів. Побудова UML-діаграм для Management System, Router, Data Container та transition-handler-ів. | 12.03.2026 |  |
| 5 | Проєктування інтерфейсу користувача WPF та реалізація базового MVVM-зв’язування. Друге узгодження з керівником. | 24.03.2026 |  |
| 6 | Реалізація Builder та Singleton для конфігурації застосунку і Management System. | 14.04.2026 |  |
| 7 | Реалізація Factory Method та Chain of Responsibility для transition-handler-ів і маршрутизації transition-ів між шарами BL/DPL/DAL.. | 14.04.2026 |  |
| 8 | Реалізація Composite, Prototype та Decorator для data container та UI binding. | 21.04.2026 |  |
| 9 | Реалізація Facade для взаємодії між Functional Architecture та Non-Functional Architecture. | 23.04.2026 |  |
| 10 | Тестування програмного забезпечення. Аналіз коректності роботи патернів та transition-ів. | 24.04.2026 |  |
| 11 | Демонстрація першого варіанту застосунку. Третє узгодження з керівником. | 27.04.2026 |  |
| 12 | Підготовка пояснювальної записки, документації, UML-діаграм та інструкції користувача. | 03.05.2026 |  |
| 13 | Підготовка до захисту та захист курсового проєкту. | 08.05.2026 |  |

Студент

(підпис)